STUDENT TRACKER

Analisi Tecnica, Funzionale e Roadmap

App di monitoraggio studenti per gite scolastiche

iOS • Android • Web

Versione 2.0  •  Febbraio 2026

Documento riservato

# 1. Executive Summary

Student Tracker è un’applicazione multipiattaforma (iOS, Android, Web) progettata per consentire ai docenti di monitorare in tempo reale la posizione degli studenti durante le gite scolastiche. L’app utilizza la condivisione della posizione GPS dei dispositivi degli studenti e avvisa il professore quando uno studente si allontana oltre un raggio prestabilito.

Il sistema si compone di due interfacce: una dashboard docente con mappa interattiva, gestione classe e sistema di allerte, e un’interfaccia studente leggera per la condivisione della posizione. Entrambe sono distribuite come app native sugli store (Apple App Store e Google Play) tramite la tecnologia Capacitor, che incapsula il sito web in un contenitore nativo con accesso completo alle API del dispositivo.

# 2. Analisi Funzionale

## 2.1 Attori del Sistema

| Attore | Ruolo | Funzionalità Principali |
| --- | --- | --- |
| Docente (Prof) | Supervisore | Gestione classe, monitoraggio mappa, ricezione allerte, impostazione raggio sicurezza |
| Studente | Monitorato | Condivisione posizione GPS, ricezione notifiche, visualizzazione propria posizione |
| Admin Scuola | Amministratore | Gestione docenti, configurazione globale, report post-gita, conformità GDPR |

## 2.2 Requisiti Funzionali

### RF1 — Gestione Classe

- Aggiunta/rimozione studenti con nome, cognome, telefono e contatto emergenza

- Importazione elenco da file CSV/Excel

- Generazione link/QR code univoco per ogni studente per attivare il tracking

- Raggruppamento studenti per classe/gruppo

### RF2 — Mappa e Tracking

- Mappa interattiva con posizione in tempo reale di tutti gli studenti

- Posizione del docente visualizzata come punto di riferimento

- Cerchio di sicurezza configurabile (raggio 100m – 5km)

- Aggiornamento posizione ogni 5–15 secondi (configurabile)

- Indicatore visivo dello stato di connessione di ogni studente

- Storico percorsi per analisi post-gita

### RF3 — Sistema di Allerte

- Notifica push al docente quando uno studente esce dalla zona sicura

- Notifica allo studente che si è allontanato troppo

- Log cronologico di tutti gli eventi di allontanamento

- Possibilità di inviare messaggio diretto allo studente fuori zona

- Allerta batteria bassa dello studente

- Allerta perdita segnale GPS / disconnessione

### RF4 — Sicurezza e Privacy (GDPR)

- Consenso esplicito dei genitori per studenti minorenni (opt-in)

- Tracking attivo solo durante la gita (finestra temporale definita)

- Cancellazione automatica dati di posizione dopo N giorni

- Nessun dato condiviso con terze parti

- Crittografia end-to-end delle coordinate GPS

- Accesso ai dati limitato al docente responsabile e admin scolastico

# 3. Analisi Tecnica

## 3.1 Architettura del Sistema

L’architettura segue un modello web-first + native wrapper: un’unica codebase React serve sia il sito web che le app native iOS e Android, tramite Capacitor come bridge verso le API native del dispositivo.

| Livello | Tecnologia | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| Frontend (unico) | React + TypeScript + Vite | Codebase unica per web, iOS e Android |
| Native Wrapper | Capacitor (Ionic) | Wrappa la web app in contenitore nativo con accesso a GPS, push, camera |
| Mappa | Leaflet.js + OpenStreetMap | Open-source, gratuito, ottima performance mobile |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Realtime) | WebSocket nativi, RLS, Edge Functions |
| Autenticazione | Supabase Auth (magic link) | Senza password per gli studenti, link temporaneo |
| Notifiche Push | Firebase Cloud Messaging (FCM) | Standard di mercato, cross-platform, gratuito |
| GPS Nativo | Capacitor Geolocation plugin | Background location tracking (non possibile con solo browser) |
| Hosting Web | Vercel / Netlify | Deploy automatico, edge functions, CDN globale |
| iOS Build | Xcode + Apple Developer Account | Necessario per pubblicare su App Store |
| Android Build | Android Studio + Google Play Console | Necessario per pubblicare su Google Play |

## 3.2 Strategia di Distribuzione: Web + Store

La strategia prevede tre canali di distribuzione da un’unica codebase React:

| Canale | Tecnologia | Vantaggi | Limiti |
| --- | --- | --- | --- |
| Web (PWA) | Vercel + Service Worker | Nessuna installazione, accesso immediato via link | GPS solo in foreground, niente push su iOS Safari |
| App Store (iOS) | Capacitor + Xcode | Push native, GPS in background, presenza sullo store, credibilità | Account Apple Developer €99/anno, review Apple 1–3 giorni |
| Google Play (Android) | Capacitor + Android Studio | Push native, GPS in background, auto-update, distribuzione APK | Account Google Play €25 una tantum, review 1–7 giorni |

## 3.3 Come funziona Capacitor

Capacitor è il successore open-source di Cordova/PhoneGap, mantenuto dal team Ionic. Funziona così:

- La web app React viene compilata normalmente (npm run build) producendo file HTML/CSS/JS statici

- Capacitor copia i file compilati dentro un progetto Xcode (iOS) e Android Studio (Android)

- L’app nativa carica i file in una WebView ottimizzata (WKWebView su iOS, WebView su Android)

- I plugin Capacitor espongono le API native (GPS, push, fotocamera, filesystem) al codice JavaScript

- Il risultato è un’app nativa a tutti gli effetti, pubblicabile sugli store, con l’interfaccia web

Vantaggio chiave: lo stesso identico codice React gira sul web e nelle app native. Quando si aggiorna il frontend, si fa un solo build e si ridistribuisce su tutti e tre i canali. I plugin Capacitor aggiungono funzionalità native non disponibili nel browser:

| Plugin Capacitor | Funzione | Perché serve |
| --- | --- | --- |
| @capacitor/geolocation | GPS con background tracking | Posizione anche con app in background (critico per il tracking) |
| @capacitor/push-notifications | Notifiche push native | Allerte istantanee al docente anche con app chiusa |
| @capacitor/app | Lifecycle app (foreground/background) | Gestione transizioni, risparmio batteria |
| @capacitor/local-notifications | Notifiche locali | Avvisi senza server (es. batteria bassa) |
| @capacitor/splash-screen | Splash screen nativo | Branding all’apertura, esperienza premium |
| @capacitor/status-bar | Personalizzazione status bar | Colori coerenti con il tema app |
| @capacitor/haptics | Feedback tattile | Vibrazione sulle allerte critiche |

## 3.4 Flusso Dati Real-Time

Il flusso di comunicazione tra studente e docente avviene in 5 step:

- Lo studente apre l’app nativa (o il link web) → auth via magic link → app richiede permesso GPS

- Il plugin Capacitor Geolocation invia le coordinate ogni 10s (anche in background su app nativa)

- Le coordinate vengono inviate via WebSocket a Supabase Realtime e scritte su tabella “positions”

- Il frontend del docente riceve l’update e aggiorna la mappa in tempo reale

- Se la distanza supera il raggio, una Supabase Edge Function trigghera una push notification via FCM

## 3.5 Schema Database (Supabase/PostgreSQL)

| Tabella | Colonne Principali | Note |
| --- | --- | --- |
| trips | id, teacher_id, name, date_start, date_end, radius_km, status | Una riga per gita |
| students | id, trip_id, name, phone, emergency_contact, consent_signed, device_token | Studenti per gita + token push |
| positions | id, student_id, trip_id, lat, lng, accuracy, battery_level, timestamp | Posizioni GPS (TTL 30gg) |
| alerts | id, student_id, trip_id, type, distance_km, timestamp, resolved | Log allerte |
| teachers | id, email, name, school_id, device_token | Docenti registrati + token push |

## 3.6 Requisiti Non Funzionali

| Requisito | Target | Strategia |
| --- | --- | --- |
| Latenza aggiornamento | < 3 secondi | WebSocket Supabase Realtime, nessun polling |
| Consumo batteria | < 5% / ora | Geolocation plugin nativo con frequenza adattiva |
| Background tracking | Continuo su app nativa | Capacitor Geolocation con backgroundUpdates: true |
| Offline resilience | Buffer fino a 5 min | SQLite locale (Capacitor) + sync automatico |
| Scalabilità | Fino a 200 studenti/gita | Supabase gestisce migliaia di connessioni real-time |
| Sicurezza | GDPR compliant | Crittografia, TTL dati, consenso esplicito, audit log |
| Compatibilità | iOS 15+, Android 10+ | Capacitor supporta nativamente queste versioni |
| Dimensione app | < 15 MB | Web app compressa + shell nativa leggera |

# 4. Roadmap di Sviluppo

La roadmap è strutturata in 5 sprint da 2 settimane ciascuno, per un totale di 10 settimane di sviluppo. I primi 4 sprint costruiscono l’app web completa; lo Sprint 5 aggiunge il packaging nativo per gli store.

| Sprint | Periodo | Focus | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Settimane 1–2 | Fondamenta | Backend, auth, CRUD studenti, struttura DB |
| Sprint 2 | Settimane 3–4 | Core GPS | Mappa live, geolocation, WebSocket, tracking |
| Sprint 3 | Settimane 5–6 | Allerte e UX | Notifiche push, allerte, UI polish, PWA |
| Sprint 4 | Settimane 7–8 | Testing e GDPR | Test E2E, compliance, deploy web |
| Sprint 5 | Settimane 9–10 | App Store & Play | Build iOS/Android, submit store, live! |

## 4.1 Sprint 1 — Fondamenta

Obiettivo: Infrastruttura backend completa e gestione classe funzionante.

### Backend & Database

| ID | Task | Priorità | Stima | Dettagli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Setup progetto Vite + React + TS | Alta | 2h | Struttura cartelle, ESLint, Prettier, Tailwind CSS |
| T1.2 | Schema Supabase (migrations) | Alta | 3h | Tabelle trips, students, positions, alerts + RLS policies |
| T1.3 | Autenticazione docente | Alta | 4h | Supabase Auth con email/password, protezione route |
| T1.4 | Magic link studente | Alta | 3h | Generazione token univoco per gita, auth senza password |
| T1.5 | API CRUD Studenti | Alta | 4h | Hook React per add/edit/delete studenti + validazione |
| T1.6 | Import CSV studenti | Media | 3h | Parser CSV con mapping colonne, gestione errori |
| T1.7 | Generazione QR code | Media | 2h | QR con link univoco per ogni studente (qrcode.js) |
| T1.8 | UI Gestione Gita | Media | 4h | Form creazione gita, lista studenti, stato consenso |

Totale Sprint 1: ~25 ore • Milestone: Backend operativo, docente può creare gita e aggiungere studenti

## 4.2 Sprint 2 — Core GPS & Mappa

Obiettivo: Tracking GPS funzionante con visualizzazione mappa in tempo reale.

### Geolocation & Real-Time

| ID | Task | Priorità | Stima | Dettagli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Integrazione Leaflet.js | Alta | 4h | Mappa base con tile OpenStreetMap, marker personalizzati |
| T2.2 | Geolocation API studente | Alta | 3h | watchPosition con gestione permessi e fallback |
| T2.3 | WebSocket Supabase Realtime | Alta | 5h | Subscribe a tabella positions, broadcast coordinate |
| T2.4 | Rendering posizioni live | Alta | 4h | Marker studenti sulla mappa, aggiornamento fluido |
| T2.5 | Cerchio zona sicura | Alta | 2h | Overlay configurabile con raggio dinamico |
| T2.6 | Calcolo distanza Haversine | Alta | 2h | Utility per calcolo distanza sferica, confronto raggio |
| T2.7 | Posizione docente | Media | 2h | GPS docente come centro zona sicura (o punto manuale) |
| T2.8 | Buffer offline (Service Worker) | Media | 4h | Coda posizioni in IndexedDB, sync al ripristino rete |
| T2.9 | Ottimizzazione batteria | Media | 3h | Frequenza GPS adattiva: alta in movimento, bassa se fermo |

Totale Sprint 2: ~29 ore • Milestone: Mappa live funzionante, tracking real-time operativo

## 4.3 Sprint 3 — Allerte & UX

Obiettivo: Sistema di notifiche completo e interfacce rifinite.

### Notifiche & Polish

| ID | Task | Priorità | Stima | Dettagli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Firebase Cloud Messaging setup | Alta | 3h | Registrazione device token, service worker FCM |
| T3.2 | Trigger allerta backend | Alta | 4h | Supabase Edge Function: calcolo distanza e invio push |
| T3.3 | Notifica fuori zona (docente) | Alta | 3h | Push notification + banner in-app con dettagli studente |
| T3.4 | Notifica allo studente | Alta | 2h | Avviso allo studente che si è allontanato |
| T3.5 | Allerta disconnessione/batteria | Media | 3h | Monitor stato connessione, Battery API |
| T3.6 | Log allerte cronologico | Media | 3h | Lista eventi con filtri, esportazione PDF |
| T3.7 | PWA studente (web) | Alta | 4h | Manifest, service worker, installabile, splash screen |
| T3.8 | UI responsive docente | Media | 4h | Pannello laterale mobile, bottom sheet, gesture |
| T3.9 | Messaggistica rapida | Bassa | 3h | Messaggio diretto docente → studente fuori zona |

Totale Sprint 3: ~29 ore • Milestone: Allerte push funzionanti, PWA studente pronta

## 4.4 Sprint 4 — Testing e GDPR

Obiettivo: App web stabile, testata e conforme GDPR, pronta per il wrap nativo.

### Quality & Compliance

| ID | Task | Priorità | Stima | Dettagli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Test end-to-end (Playwright) | Alta | 5h | Flussi critici: login, tracking, allerta, disconnessione |
| T4.2 | Test con GPS simulato | Alta | 3h | Mock geolocation per test automatici e demo |
| T4.3 | GDPR: consenso genitori | Alta | 4h | Form consenso digitale, firma, archiviazione |
| T4.4 | GDPR: TTL dati posizione | Alta | 2h | Cron job per pulizia dati scaduti (Supabase scheduled) |
| T4.5 | GDPR: informativa privacy | Alta | 3h | Pagina informativa, cookie policy, diritti utente |
| T4.6 | Deploy web su Vercel | Alta | 2h | CI/CD da GitHub, variabili ambiente, dominio custom |
| T4.7 | Onboarding docente | Media | 3h | Tutorial interattivo primo utilizzo, tooltip, help |
| T4.8 | Report post-gita | Bassa | 4h | Riepilogo percorsi, allerte, statistiche esportabili |
| T4.9 | Stress test 50 studenti | Media | 3h | Simulazione carico con posizioni randomizzate |

Totale Sprint 4: ~29 ore • Milestone: App web deployata, GDPR compliant, test superati

## 4.5 Sprint 5 — Pubblicazione App Store & Google Play

Obiettivo: Wrappare la web app con Capacitor, configurare i plugin nativi, e pubblicare su entrambi gli store.

### Setup Capacitor & Progetto Nativo

| ID | Task | Priorità | Stima | Dettagli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | Init Capacitor nel progetto React | Alta | 2h | npm install @capacitor/core @capacitor/cli, npx cap init, configurazione capacitor.config.ts |
| T5.2 | Aggiunta piattaforme iOS e Android | Alta | 2h | npx cap add ios, npx cap add android, primo build + sync |
| T5.3 | Plugin Geolocation nativo | Alta | 4h | @capacitor/geolocation con background tracking, permessi iOS (NSLocationAlwaysUsageDescription) e Android (ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) |
| T5.4 | Plugin Push Notifications nativo | Alta | 4h | @capacitor/push-notifications, configurazione APN (iOS) e FCM (Android), gestione token |
| T5.5 | Plugin Splash Screen + Status Bar | Media | 2h | Splash screen custom, colori status bar coerenti con tema app |
| T5.6 | Deep linking / Universal Links | Media | 3h | Apertura app da QR code/link, associazione dominio (AASA iOS, assetlinks Android) |

### Build, Signing & Store Submission

| ID | Task | Priorità | Stima | Dettagli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.7 | Apple Developer Account setup | Alta | 2h | Iscrizione (€99/anno), certificati, provisioning profiles, App ID |
| T5.8 | Build iOS + configurazione Xcode | Alta | 4h | Bundle ID, icone (1024x1024), LaunchScreen, Info.plist (permessi GPS/push), signing |
| T5.9 | App Store Connect: metadata | Alta | 3h | Screenshot (6.7″, 6.1″, iPad), descrizione IT/EN, privacy policy URL, categoria Istruzione |
| T5.10 | Submit App Store + review | Alta | 2h | Upload via Xcode/Transporter, gestione review (1–3 giorni) |
| T5.11 | Google Play Console setup | Alta | 2h | Registrazione (€25 una tantum), profilo sviluppatore, accettazione policy |
| T5.12 | Build Android + configurazione | Alta | 3h | Signing key (upload key + app signing), icone adaptive, AndroidManifest (permessi), AAB bundle |
| T5.13 | Google Play: metadata e listing | Alta | 3h | Screenshot, descrizione, classificazione contenuti (IARC), data safety form |
| T5.14 | Submit Google Play + review | Alta | 2h | Upload AAB, rilascio in produzione (review 1–7 giorni, più lungo al primo invio) |
| T5.15 | Test su dispositivi reali | Alta | 4h | TestFlight (iOS) e Internal Testing (Android) con 5+ dispositivi diversi |
| T5.16 | Automazione build (CI/CD) | Media | 3h | GitHub Actions: build web → cap sync → build nativo → upload store (Fastlane) |

Totale Sprint 5: ~40 ore • Milestone: App pubblicata su App Store e Google Play, scaricabile da studenti e docenti

# 5. Confronto Approcci per la Pubblicazione sugli Store

Esistono diverse opzioni per portare un’app web sugli store. Ecco un confronto per giustificare la scelta di Capacitor:

| Approccio | Descrizione | Pro | Contro | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitor (scelto) | Shell nativa che carica la web app React con bridge verso API native | Codebase unica, plugin nativi (GPS background, push), performance ottima, mantenuto da Ionic | Non è 100% nativo (WebView), limitato per UI heavy-native | Gratuito (open source) |
| TWA (Trusted Web Activity) | Chrome custom tab che carica la PWA come app Android | Nessun codice nativo, solo Android, PWA pura | Solo Android (niente iOS!), nessun accesso API native, no background GPS | Gratuito |
| React Native | Framework nativo con componenti React | Performance nativa pura, accesso completo API | Codebase separata dal web, riscrittura UI, doppia manutenzione | Gratuito (open source) |
| Flutter | Framework Google con linguaggio Dart | Performance eccellente, UI pixel-perfect | Linguaggio diverso (Dart), riscrittura totale da zero | Gratuito (open source) |
| App nativa (Swift/Kotlin) | Due app native separate | Massima performance e integrazione | Due codebase separate, doppio costo di sviluppo e manutenzione | Gratuito (linguaggi) |

Verdetto: Capacitor è la scelta ottimale perché permette di riutilizzare il 95% del codice React esistente, aggiungendo solo i plugin nativi per GPS in background e push notification. Non serve riscrivere nulla: si fa build della web app e Capacitor la incapsula nelle shell native iOS e Android.

# 6. Requisiti per la Pubblicazione sugli Store

## 6.1 Apple App Store

| Requisito | Dettaglio | Stato |
| --- | --- | --- |
| Account Developer | Apple Developer Program, €99/anno | Da attivare |
| Certificati | iOS Distribution Certificate + Provisioning Profile | Generati in Xcode |
| Icona | 1024x1024 PNG senza trasparenza | Da creare |
| Screenshot | Minimo 3, per iPhone 6.7″ e 6.1″ (iPad opzionale) | Da creare |
| Privacy Policy | URL pubblica obbligatoria (pagina web) | Creata nello Sprint 4 |
| Descrizione | Massimo 4000 caratteri, italiano + inglese | Da scrivere |
| Categoria | Education (Istruzione) | — |
| Permessi GPS | NSLocationWhenInUseUsageDescription + NSLocationAlwaysUsageDescription con motivazione chiara | Configurati nel T5.3 |
| Review time | Tipicamente 24–48h, fino a 3 giorni | — |
| App Tracking (ATT) | Non necessario (nessun tracking pubblicitario) | — |

## 6.2 Google Play Store

| Requisito | Dettaglio | Stato |
| --- | --- | --- |
| Account Developer | Google Play Console, €25 una tantum | Da attivare |
| Signing Key | Upload key locale + Google App Signing | Generata nel T5.12 |
| Icona | 512x512 PNG + icona adattiva (foreground + background) | Da creare |
| Screenshot | Minimo 2, formato 16:9 o 9:16 | Da creare |
| Feature Graphic | 1024x500 PNG (banner promozionale) | Da creare |
| Privacy Policy | URL pubblica obbligatoria | Creata nello Sprint 4 |
| Data Safety Form | Dichiarazione dati raccolti (posizione, contatti) | Da compilare |
| Classificazione IARC | Questionario contenuti (rating per età) | Da completare |
| Target audience | Dichiarare se app rivolta a minori (normativa COPPA) | Sì, gestire con cura |
| Review time | Tipicamente 1–3 giorni, fino a 7 per nuovi account | — |

# 7. Riepilogo Effort Complessivo

| Sprint | Ore Stimate | Task | Complessità |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 — Fondamenta | ~25h | 8 | Media |
| Sprint 2 — Core GPS | ~29h | 9 | Alta |
| Sprint 3 — Allerte & UX | ~29h | 9 | Alta |
| Sprint 4 — Testing e GDPR | ~29h | 9 | Media-Alta |
| Sprint 5 — App Store & Play | ~40h | 16 | Alta |
| TOTALE | ~152h | 51 | — |

Con un impegno di circa 15 ore/settimana, il progetto può essere completato in 10 settimane. Per un singolo sviluppatore a tempo pieno (~35h/settimana), il tempo si riduce a 4–5 settimane. Lo Sprint 5 (pubblicazione store) è il più lungo perché include la configurazione di due ecosistemi diversi (Apple e Google), la creazione degli asset grafici, e il processo di review.

# 8. Stima Costi Infrastruttura

| Servizio | Piano | Costo | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Free (500MB, 50k righe) | €0/mese | Sufficiente per pilota; Pro €25/mese per scale |
| Vercel | Hobby (free) | €0/mese | Deploy frontend, edge functions, CDN |
| Firebase (FCM) | Free | €0/mese | Push notification gratuite e illimitate |
| Apple Developer | Annual membership | €99/anno | Obbligatorio per App Store |
| Google Play Console | One-time fee | €25 (una tantum) | Obbligatorio per Google Play |
| Dominio .it | Annuale | ~€10/anno | studenttracker.it o simile |
| TOTALE anno 1 | — | ~€134 | Di cui €124 per gli store + €10 dominio |
| TOTALE anni successivi | — | ~€109/anno | Solo rinnovo Apple + dominio |

# 9. Rischi e Mitigazioni

| Rischio | Impatto | Probabilità | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Studente nega permesso GPS | Alto | Media | Onboarding chiaro, fallback con last known position, notifica docente |
| Consumo batteria eccessivo | Alto | Media | Plugin nativo Capacitor con frequenza GPS adattiva |
| Assenza rete dati | Alto | Bassa | SQLite locale + sync automatico al ripristino rete |
| Rejection Apple Store | Alto | Media | Seguire le guidelines, privacy policy robusta, test su TestFlight prima |
| Rejection Google Play (minori) | Alto | Media | Compilare Data Safety Form con attenzione, COPPA compliance |
| Non conformità GDPR | Critico | Bassa | Consulenza legale, consenso genitori, TTL dati, audit trail |
| Scalabilità WebSocket | Medio | Bassa | Supabase gestisce migliaia di connessioni; upgrade a Pro se necessario |
| Resistenza genitori | Medio | Media | Informativa trasparente, opt-in, demo pubblica, dati temporanei |

# 10. Prossimi Passi Immediati

- Validare i requisiti con il corpo docente e raccogliere feedback

- Preparare il modulo di consenso genitori con consulenza legale

- Creare il repository GitHub e lo scaffold del progetto (T1.1)

- Configurare Supabase con lo schema database proposto

- Registrare Apple Developer Account e Google Play Console

- Preparare asset grafici: icona app, splash screen, screenshot store

- Sviluppare MVP (Sprint 1–2) e testare con GPS simulato

- Primo test pilota con una classe reale (Sprint 3–4)

- Pubblicazione sugli store (Sprint 5) e lancio ufficiale